ИНФОРМАЦИЯ

о проведенном контрольном мероприятии – проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках мероприятия 2.5. муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

Контрольно-счетная палата города Красноярска провела проверку  обоснованности и законности  осуществления расходов  муниципальными общеобразовательными учреждениями на устранение предписаний надзорных органов

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены нарушения:

1.	Бюджетного законодательства:

- оплачены не предусмотренные сметами и невыполненные работы;

- израсходованы бюджетные средства неэффективно - платформа подъемная не эксплуатировалась  в течение 10 месяцев.

- Законодательства при осуществлении закупок:

- завышалась начальная цена контрактов;

- изменялись контракты более чем на 10%,

- несвоевременно размещалась информация о закупках  в Единой информационной системе;

- не соблюдались сроки оплаты выполненных работ, установленные контрактами;

3.	Условий соглашений о предоставлении субсидий:

- не вносились изменения в соглашения;

- не соблюдались графики перечисления субсидий;

- Правил ведения бухгалтерского учета - не поставлено на баланс учреждения основное средство.

Отчет о проведенном контрольном мероприятии утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Красноярска от 22.12.2017 № 46.